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УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУКИ  І  ОСВІТИ
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний  заклад  «Куп’янський  спеціальний  навчально-виховний  комплекс» Харківської  обласної  ради 
НАКАЗ
25.04.2017                                        Куп’янськ                                                   № 88
Про  підготовку  матеріально-технічної

бази навчального  закладу  до  нового  
навчального  року  та  роботи  в  
осінньо-зимовий  період 2017-2018  років 

На  виконання доручення наради Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з питання «Організаційні питання щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року та опалювального сезону 2017-2018 років», з  метою    підготовки  будівель,  споруд  навчально-житлового  та  енергетичного  призначення,  зовнішніх  інженерних  мереж  до  стабільної  роботи  в  новому  2017/2018  навчальному  році
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  2017-2018 років (додаток 1).

                                                                                                                   До 15.05.2017
2. Затвердити план енергозберігаючих заходів на 2017/2018 навчальний рік (додаток 2).

                                                                                                                   До 15.05.2017
3. Заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи         Михайловій  Н.К.:

3.1. Вжити  вичерпних  заходів  з  підготовки  матеріально-технічної  бази  до  роботи  в  2017/2018  навчальному  році.

                                                                           Відповідно  до  визначених  термінів

3.2. Забезпечити  виконання плану  заходів  щодо  підготовки  до  нового  навчального  року   та  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2017-2018  років.
                                                                          Відповідно  до  визначених  термінів

3.3.  Надати  до  Центру  матеріально-технічного   забезпечення  плани  організаційно-технічних  заходів  щодо  підготовки  навчального  закладу до  роботи   в  осінньо-зимовий  період   2017-2018  років.

                                                                                                                  До 15.05.2017
3.4. Здійснювати моніторинг  за  проведенням  ремонтних  робіт у навчальному закладі.
                                                                                                                  До  15.08.2017
3.5. Звертатися до фахівців Комунального закладу «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» при складанні договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів приймання виконаних підрядних робіт щодо дотримання розцінок і нарахувань відповідно до вимог  Національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва».

                                                                                                                 Протягом року

4. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю  за  собою.


Директор







Н.Б.Пушкар

Михайлова, 5-33-50

З  наказом   від  25.04.2017 № 88  ознайомлені:   

Михайлова  Н.К. _____________________

Горулько Т.А. _______________________

Калмиков В.І. _______________________

                                                                      Додаток  1
                                                                      до  наказу   Комунального   закладу

                         «Куп’янський  спеціальний  

                                  навчально-виховний  комплекс»  

                           Харківської   обласної  ради
             від 25.04.2017 № 88
План заходів 
щодо  підготовки  до  нового  навчального  року  та  роботи    в  осінньо-зимовий  період 2017-2018  років 

	№ з/п
	Зміст  заходу  
	Термін  виконання 
	Відповідальні  виконавці 

	1
	Закінчити  проведення  ремонтних  робіт  у   закладі
	До 15.08.2017
	Михайлова  Н.К.

	2
	Провести  ремонт  і  випробування  обладнання  електроустановок 
	До 01.08.2017
	Михайлова Н.К. 

	3
	Підготувати  котельню  до  осінньо-зимового  періоду
	До 01.10.2017
	Михайлова  Н.К.

	4
	Провести  гідравлічне  випробування  системи  опалення 
	До 01.10.2017
	Михайлова  Н.К 

	5
	Отримати  акт  опосвідчення    котельних  установок 
	До 01.10.2017
	Михайлова Н.К.

	6
	Скласти  угоди  на  обслуговування  котельних  установок  і  газопроводу
	До 01.10.2017
	Михайлова  Н.К.

	7
	Розробити  план  енергозберігаючих  заходів  на  2017/2018  навчальний  рік на  зменшення  витрат  енергоресурсів 
	До 05.06.2017
	Михайлова  Н.К.

	8
	Провести  повірку  лічильників   для  виміру  об’ємів  газу  і  води
	До 01.08.2017
	Михайлова Н.К.

	9
	Провести  випробування  опору  ізоляції  електромереж  і  заземлення,  оформити  акти 
	До 10.08.2017
	Горулько  Т.А 

	10
	Провести  комплекс  заходів  по  перевірці  і  ремонту  блискозахисту  в  закладі
	До 10.08.2017
	Горулько  Т.А 

	11
	Укомплектувати  робочі  місця  персоналу  інструкціями    і  оперативною  інформацією 
	До 01.09.2017
	 Горулько  Т.А 

	12
	Обстежити  разом  з  комісією    стан  будівель,  споруд,  спортивне  обладнання,  ігрові  майданчики,  скласти  акти  
	До 10.08.2017
	Горулько  Т.А.

	13
	Забезпечити  корегування  наявних  енергетичних  паспортів  та  розробку  норм  питомих    витрат  паливно-енергетичних  ресурсів  на 2017/2018  навчальний  рік 
	До 05.06.2017
	Михайлова  Н.К.

	14
	Провести перевірку  роботи  пожежних  гідрантів,  рукавів,  кранів, автоматичних систем протипожежного захисту
	До 05.08.2017
	Горулько  Т.А. 

	15
	Обстежити  енергетичні  зовнішні  і  внутрішні   інженерні  мережі,  скласти  акти 
	До 10.08.2017
	Михайлова  Н.К. 

	16
	Підготувати  механізми,  обладнання  харчоблоку  і  пральні  до  роботи  в  новому  2017/2018 навчальному  році 
	До 10.08.2017
	Михайлова  Н.К.

	17
	Провести  навчання  операторів  та  відповідального  за  котельню
	До 25.08.2017
	Михайлова  Н.К.

	18
	Скласти  графік  споживання  паливних  ресурсів  на  2017/2018  навчальний  рік.  Встановити  контроль  за  їх  використанням 
	До 25.08.2017
	Михайлова Н.К.

	19
	Провести  заміну світильників у шкільному коридорі (І поверх)
	До 20.08.2017
	Михайлова  Н.К. 


Михайлова, 5-33-50

Горулько,    5-33-50







           Додаток  2

                                                                      до  наказу   Комунального   закладу

                         «Куп’янський  спеціальний  

                                  навчально-виховний  комплекс»  

                           Харківської   обласної  ради

             від 25.04.207 № 88
План 

енергозберігаючих заходів та підготовка енергетичного господарства до нового 2017/2018 навчального року 

	№ з/п
	Зміст  заходу  
	Термін  виконання 
	Відповідальні  виконавці 

	1
	Привести  схеми  електропостачання  до  нормального  режиму  роботи,  передбаченого  проектними  рішеннями
	До 01.08.2017
	Михайлова  Н.К.

Калмиков  В.І.

	2
	Провести  ремонтні  роботи   і  випробування  обладнання  електроустановок 
	До 01.08.2017
	Михайлова Н.К. 

	3
	Замінити  дерев’яні  двері  в  електрощитових  кімнатах  на  залізні  
	До 01.09.2017
	Михайлова  Н.К.

	4
	Провести навчання  персоналу,  що  обслуговує  енергетичні  установки 
	До 01.09.2017
	Михайлова  Н.К 

	5
	Отримати  акт  опосвідчення    котельних  установок 
	До 01.10.2017
	Михайлова Н.К.

	6
	Скласти  угоди  на  обслуговування  котельних  установок  і  газопроводу
	До 01.10.2017
	Михайлова  Н.К.

	7
	Провести  протиаварійні  тренування  з  відповідним  технічним  персоналом
	До 01.09.2017
	Михайлова  Н.К.

	8
	Провести  повірку  лічильників   для  виміру  об’ємів  газу,  води, електроенергії 
	До 01.08.2017
	Горулько  Т.А.

	9
	Провести  випробування  опору  ізоляції  електромереж  і  заземлення,  оформити  акти 
	До 01.08.2017
	Горулько  Т.А 

	10
	Замінити  обладнання  в пральні на енергозберігаюче (встановлення нової пральної машини)  їдальні на  енергозберігаюче
	До 01.08.2017
	Михайлова  Н.К.

	11
	Забезпечити  робочі  місця  персоналу  інструкціями    і  оперативною  інформацією
	До 01.09.2017
	 Горулько  Т.А 

	12
	Почистити  світильники  від  пилу 
	До 01.09.2017
	Калмиков  В.І.

	13
	Перевірити  технічний  стан  пристроїв  релейного  захисту  та  автоматики 
	До 15.08.2017
	Калмиков  В.І.

	14
	Обстежити  енергетичні  зовнішні  і  внутрішні   інженерні  мережі,  скласти  акти 
	До 01.09.2017
	Михайлова  Н.К. 

	15
	Підготувати електромеханізми,  обладнання  харчоблоку  і  пральні  до  роботи  в  новому  2017/2018 навчальному  році 
	До 15.08.2017
	Михайлова  Н.К.

	16
	Вести контроль за споживанням паливних ресурсів
	Щоденно 
	Михайлова Н.К.



	17
	Провести  заміну  ламп   розжарювання   на  енергозберігаючі 
	До 01.09.2017
	Михайлова  Н.К 

	18
	Провести  випробування  електричного   обладнання  верстатів  у  навчальних  майстернях   
	До 05.08.2017
	Михайлова  Н.К 


Михайлова, 5-33-50

Горулько,    5-33-50

