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ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Комунальний  заклад  «Куп’янський  спеціальний навчально-виховний комплекс»  Харківської  обласної  ради 

НАКАЗ 
06.06.2018   


          Куп’янськ          

         

     № 118 
Про  підготовку  матеріально-технічної

бази навчального  закладу  до  нового  

навчального  року  та  роботи  в  

осінньо-зимовий  період 2018-2019 років 

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 30 травня 2018 року №  398 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2018/2019 років» та на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.06.2018 № 164 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти обласного підпорядкування та закладів професійної  (професійно-технічної) освіти, які фінансуються з обласного бюджету, до 2018/2019 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років», з  метою    підготовки  будівель,  споруд  навчально-житлового  та  енергетичного  призначення,  зовнішніх  інженерних  мереж  до  стабільної  роботи  в  новому  2018/2019  навчальному  році
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період  2018-2019 років (далі – план заходів), що додається.
2. Затвердити план енергозберігаючих заходів на 2018/2019 навчальний рік (далі – План заходів), що додається.
3. Заступнику директора з адміністративно-господарчої роботи          Михайловій  Н.К.:

3.1. Вжити  вичерпних  заходів  з  підготовки  матеріально-технічної  бази  до  роботи  в  2018/2019  навчальному  році.

                                                                          Відповідно  до  визначених  термінів

3.2. Забезпечити  виконання плану  заходів  щодо  підготовки  до  нового  навчального  року   та  роботи  в  осінньо-зимовий  період 2018-2019  років.

                                                                          Відповідно  до  визначених  термінів

3.3.  Надати  до  Центру  матеріально-технічного   забезпечення  плани  організаційно-технічних  заходів  щодо  підготовки  навчального  закладу до  роботи   в  осінньо-зимовий  період   2018-2019  років.

                                                                                                                 До 11.06.2018
3.4. Здійснювати моніторинг  за  проведенням  ремонтних  робіт у навчальному закладі.

                                                                                                                До  15.08.2018
3.5. Звертатися до фахівців Комунального закладу «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» при складанні договорів підряду, проектно-кошторисної документації та при перевірці актів приймання виконаних підрядних робіт по капітальному та поточному ремонтах.
                                                                                                       Протягом 2018 року

4. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю  за  собою.



Директор





Н.Б.Пушкар

Михайлова, 5-33-50

З  наказом   від 06.06.2018 № 118  ознайомлені:   

Михайлова  Н.К. _____________________

Горулько Т.А. _______________________

Калмиков В.І. _______________________

                                                                             Додаток  1

                                                               до  наказу   Комунального   закладу

                   «Куп’янський  спеціальний  

                             навчально-виховний  комплекс»  

                      Харківської   обласної  ради

          від 06.06.2018 № 118
План заходів 

щодо  підготовки  до  нового  навчального  року  та  роботи    в  осінньо-зимовий  період 2018-2019  років 

	№ з/п
	Зміст  заходу  
	Термін  виконання 
	Відповідальні  виконавці 

	1
	Закінчити  проведення  ремонтних  робіт  у   закладі освіти 
	До 01.07.2018
	Михайлова  Н.К.

	2
	Провести  ремонт  і  випробування  обладнання  електроустановок 
	До 01.08.2018
	Михайлова Н.К. 

	3
	Підготувати  котельню  до  осінньо-зимового  періоду
	До 22.08.2018
	Михайлова  Н.К.

	4
	Провести  гідравлічне  випробування  системи  опалення 
	До 15.07.2018
	Михайлова  Н.К 

	5
	Отримати  акт  опосвідчення    котельних  установок 
	До 23.08.2018
	Михайлова Н.К.

	6
	Скласти  угоди  на  обслуговування  котельних  установок  і  газопроводу
	До 01.10.2018
	Михайлова  Н.К.

	7
	Розробити і затвердити   план  енергозберігаючих  заходів  на  2018/2019  навчальний  рік спрямований на  зменшення  витрат  енергоресурсів 
	До 06.06.2018
	Михайлова  Н.К.

	8
	Провести обстеження

протипожежного стану всіх будівель і споруд, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту 
	До 01.08.2018
	Михайлова Н.К.

	9
	Провести  комплекс  заходів  по  перевірці  і  ремонту  блискозахисту  в  закладі
	До 10.08.2018
	Горулько  Т.А 

	10
	Укомплектувати  робочі  місця  персоналу  інструкціями    і  оперативною  інформацією 
	До 01.09.2018
	 Горулько  Т.А 

	11
	Обстежити  разом  з  комісією    стан  будівель,  споруд,  спортивне  обладнання,  ігрові  майданчики, на надійність експлуатації,  скласти  акти  
	До 10.08.2018
	Горулько  Т.А.

	12
	Забезпечити  корегування  наявних  енергетичних  паспортів  та  розробку  норм  питомих    витрат  паливно-енергетичних  ресурсів  на 2018/2019  навчальний  рік 
	До 22.08.2018
	Михайлова  Н.К.

	13
	Провести перевірку  роботи  пожежних  гідрантів,  рукавів,  кранів, автоматичних систем протипожежного захисту
	До 01.07.2018
	Горулько  Т.А. 

	14
	Провести обстеження стану внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, скласти акти
	До 10.08.2018
	Михайлова  Н.К. 

	15
	Підготувати  механізми,  обладнання  харчоблоку  і  пральні  до  роботи  в  новому  2018/2019 навчальному  році 
	До 10.08.2018
	Михайлова  Н.К.

	16
	Провести  навчання  операторів  та  відповідального  за  котельню закладу освіти
	До 20.08.2018
	Михайлова  Н.К.

	17
	Скласти  графік  споживання  паливних  ресурсів  на  2018/2019  навчальний  рік.  Встановити  контроль  за  їх  використанням 
	До 25.08.2018
	Михайлова Н.К.

	18
	Провести  заміну ламп у шкільних приміщеннях на енергозберігаючі 
	До 20.08.2018
	Михайлова  Н.К. 

	19
	Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України в Харківській області) на початок 2018/2019 навчального року
	До 10.08.2018
	Пушкар Н.Б.


Михайлова, 5-33-50

Горулько,    5-33-50







           Додаток  2

                                                               до  наказу   Комунального   закладу

                   «Куп’янський  спеціальний  

                            навчально-виховний  комплекс»  

                     Харківської   обласної  ради

        від 06.06.2018 № 118
План 

енергозберігаючих заходів та підготовка енергетичного господарства до нового 2018/2019 навчального року 

	№ з/п
	Зміст  заходу  
	Термін  виконання 
	Відповідальні  виконавці 

	1
	Привести  схеми  електропостачання  до  нормального  режиму  роботи,  передбаченого  проектними  рішеннями
	До 01.08.2018
	Михайлова  Н.К.

Калмиков  В.І.

	2
	Провести  ремонтні  роботи   і  випробування  обладнання  електроустановок, верстатів у шкільних майстернях
	До 01.08.2018
	Михайлова Н.К. 

	3
	Замінити  дерев’яні  двері  в  електрощитових  кімнатах  на  залізні  
	До 01.09.2018
	Михайлова  Н.К.

	4
	Провести навчання  персоналу,  що  обслуговує  енергетичні  установки закладу освіти  
	До 20.08.2018
	Михайлова  Н.К 

	5
	Отримати  акт  опосвідчення    котельних  установок 
	До 01.09.2018
	Михайлова Н.К.

	6
	Скласти  угоди  на  обслуговування  котельних  установок  і  газопроводу
	До 01.09.2018
	Михайлова  Н.К.

	7
	Провести  протиаварійні  тренування  з  відповідним  технічним  персоналом
	До 01.09.2018
	Михайлова  Н.К.

	8
	Провести  повірку  лічильників   для  виміру  об’ємів  газу,  води, електроенергії 
	До 01.08.2018
	Горулько  Т.А.

	9
	Провести  випробування  опору  ізоляції  електромереж  і  заземлення,  оформити  акти 
	До 01.08.2018
	Горулько  Т.А 

	10
	Замінити холодильне   обладнання на харчоблоці на енергозберігаюче (встановлення нової холодильної камери)
	До 01.08.2018
	Михайлова  Н.К.

	11
	Забезпечити  робочі  місця  персоналу  інструкціями    і  оперативною  інформацією
	До  20.08.2018
	 Горулько  Т.А 

	12
	Почистити  світильники  від  пилу 
	До 20.08.2018
	Калмиков  В.І.

	13
	Перевірити  технічний  стан  пристроїв  релейного  захисту  та  автоматики 
	До 15.08.2018
	Калмиков  В.І.

	14
	Обстежити  енергетичні  зовнішні  і  внутрішні   інженерні  мережі,  скласти  акти 
	До 01.09.2018
	Михайлова  Н.К. 

	15
	Підготувати електромеханізми,  обладнання  харчоблоку  і  пральні  до  роботи  в  новому  2018/2019 навчальному  році 
	До 15.08.2018
	Михайлова  Н.К.

	16
	Вести щоденний контроль за споживанням енергетичних паливних ресурсів
	Щоденно 
	Михайлова Н.К.



	17
	Провести  заміну  ламп   розжарювання   на  енергозберігаючі 
	До 01.09.2018
	Михайлова  Н.К 


Михайлова, 5-33-50

Горулько,    5-33-50

